Beiratsprotokoll v. 24.02.22

Protokoll: Margrit

|  | Tork |  |  | Dagmar J. | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rudolf | x |  | Thomas | x |
|  | Peter | x |  |  |  |
|  | Doris K. | x |  |  |  |
|  | Fiete |  |  |  |  |
|  | Margrit | x |  |  |  |

| TOP | Thema | Zuständig | bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quartierskonzept Barbara hat engagiert für uns, dass wir die notwendigen Maßnahmen machen, um an die Fördermittel heranzukommen. Sie hat Kontakt zu Frau von der Stadt Kiel Frau Muche, die die Anträge für die Fördermittel stellt. Sie wird beizeiten mit Barbara und Rudolf einen Termin machen, um unser Konzept zu optimieren. | Rudolf, Barbara |  |
| 2 | Neues WEG-Gesetz und neue Teilungserklärung Die Arbeitsgruppen arbeiten weiterhin an dem Thema und sie wollen sich am 10.03.22 treffen, um es danach der Gesamtgruppe vorstellen zu können. |  |  |
| 3 | Baumschnitt Die Linden und die Esche werden jetzt demnächst gekürzt, demnächst wird die Ankündigung zum konkreten Termin erfolgen (Kosten: ca. 3500€). Die Obstbäume sind für 1800 € beschnitten worden. Redder-Schnitt steht noch an, vor dem Herbst schaffen wir es nicht mehr. Ob wir es selber machen wollen, ist weiterhin im Wohnverein zu klären. | Rudolf |  |
| 4 | Vordächer Herr Becker hat eine Firma Vormelcher mit dem Kostenvoranschlag betraut, wie teuer der komplette Laubengang als Glasvordach in Haus 5 kosten würde. Die Firma hat ausgerechnet, dass es 22.000 € kosten würde. Mit dieser Investition würden andere Kosten gespart werden, die bspw. durch Schäden an den Haustüren entstehen. Dieser Punkt wird auf der nächsten WEG-Sitzung diskutiert werden. Doris K. erfasst den Bedarf der Bewohner* und Eigentümer*innen, ob und sie Vordächer brauchen über ihren Haustüren. | Rudolf, Doris K. |  |
| 5 | Austausch der Wärme- und Wasserzähler: 15.-18. März Jan betreut die Handwerker, aber für jedes Haus sollte jemand ansprechbar sein für die Schlüssel zu den Wohnungen in dem jeweiligen Haus. Dagmar J. und Peter kümmern sich um Haus 6. Thomas übernimmt die Häuser 2 und 3. Jan Kruse wird von Rudolf für Haus 4 und die Gemeinschaftseinrichtungen gefragt, ob er sich dafür zuständig erklären möchte. Thomas fragt Tork für Haus 1 und Frank für Haus 5 an. | Rudolf | 15.-18.03.22 |
| 6 | Lüftungen in den Wohnungen Rudolf organisiert, dass ein Vorführgerät im Ruheraum der Sauna eingebaut wird, jeder kann dann mal testen, ob es für sie oder ihn leise genug ist. | Rudolf |  |
| 7 | Schmutzwasser Dieser Punkt war im letzten Protokoll nicht ganz korrekt dargestellt. Rudolf korrigiert, dass wir insgesamt 500 Kubikmeter Toilettenspülwasser im letzten Jahr verbraucht haben, also Frisch- und Grauwasser zusammen. | Rudolf |  |
| 8 | Wasserschaden in Haus 5 Die Fa. Altwittenbek hat festgestellt, dass in der Dämmung der Zwischendecke vom Technikraum zum oberen Geschoß durch die Feuchtigkeit wegen des Wasserschadens Schimmelpilz entstanden ist. Rudolf kümmert sich weiterhin um die Sanierung. Unsere Versicherung vom Wohnprojekt ist zuständig für den Schaden und hat bisher kooperativ reagiert. | Rudolf |  |
| 9 | Dachrinnen-Reinigung und die Dachrinne am Gemeinschaftshaus Rudolf hatte mehrfach erfolglos versucht, Kontakt zur Fa. Buß zu bekommen. Da die Firma Schwierigkeiten hat, hat Rudolf deshalb eine andere Firma für ein Angebot zur Dachrinnen-Wartung an allen Häusern angefragt: Fa. B&B (Dachdecker). Die Fa. B&B hat bereits ein Angebot für die Dachrinne vom Gemeinschaftshaus erstellt. Das ist gleichzeitig auch die Reparatur des Wasserschadens am Gemeinschaftshaus, und ein Angebot für die Reparatur des Sturmschadens am Dach der Werkstatt gemacht (Kosten insgesamt ca.10.000 €). |  |  |
| 10 | Stellplatz hinter dem Carport Damit man dort nicht im Matsch versinkt, wurde ein Angebot von der Fa. Cardel (unsere Schäferin Anne Greef) eingeholt. Das ist Rudolf jedoch noch etwas zu teuer und er versucht die Maßnahme günstiger zu gestalten als die, die von der Fa. Cardel vorgeschlagen wurde. | Rudolf |  |
| 11 | Kalkreduktion von unserem Leitungswasser Zum Schutz unserer mit Wasser betriebenen Geräte und Armaturen könnte man eine Entkalkung einbauen, die ca. 500 € / Haushalt kosten würde sowie zusätzlich 30 €/ Haushalt an jährlichen Kosten (Salz). Peter schreibt dazu eine Info-E-Mail an uns alle, die uns für die Entscheidung eine Hilfe sein wird. | Rudolf, Peter |  |
| 12 | Fensterdichtungen und Fenstersanierung Fa. Altwittenbek kann die Dichtungen einbauen. Rudolf meldet sich per E-Mail an alle. Jeder und jede kann angeben, welche Fenster saniert werden müssen. Rudolf, Doris K. und Herr Becker werden dann das weitere Vorgehen besprechen. | Rudolf, Doris K. |  |
| 13 | Waschraum Man kommt an den Ablauf der Waschmaschinen nicht ran. Es wird ein Sockel für alle Waschmaschinen gebaut und der Ablauf nach vorne verlegt werden. | Rudolf |  |
| 14 | Schimmelpilz in der Sauna Rudolf hat sich mit Klaus den Befall angeschaut und folgende Maßnahmen besprochen: Klaus wird die Schimmelstellen mit Essig und Fungizid behandeln. Fortan soll die Fußbodenheizung soll ständig angestellt bleiben, sowie auch die Heizung und der Lüfter in der Toilette. Dafür soll der gemeinsame Schalter in der Toilette für das Licht und die Lüftung in zwei getrennte Schalter umgewandelt werden. Klaus schreibt noch eine entsprechende E-Mail zu diesem Thema. | Rudolf, Klaus |  |
|  | Nächster Sitzungstermin: 31.03.22, 20.15 Uhr |  |  |